Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |
| Data | 06.09.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho continuato e finito la prima versione del mio diagramma di gantt aggiungendo svariate fasi di lavoro più precise riguardanti tutte le diverse pagine dell’applicazione e la loro rispettiva grafica.  ../../../../../../../Users/jarinaser/Desktop/Agg  Inoltre ho anche finito la progettazione del DataBase semplificandola il più possibile e mi sono informato sui software di debug, soprattutto su Xdebug. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ero presente in classe ma ho lavorato da remoto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo rispetto alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Eventualmente riguardare il diagramma dopo aver riparlato con il cliente su certe domande ancora in sospeso.  Fare uno schizzo per le varie interfacce del futuro sito. |