Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Progetto | PizzaDelivery |
| Data | 10.09.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho concluso per la maggior parte tutto quello che riguarda l’implementazione di questo progetto, infatti ho creato i vari design delle interfacce come ad esempio il seguente:  ../media/DesignInterfacce/FattoriniOnClick.png  Ho anche creato lo use case di questa applicazione che è il seguente:  ../media/useCase/useCase.png  Infine ho messo a posto il diagramma ER del Database e ho iniziato in parte con lo sviluppo del codice SQL:  ../media/DB/DB.png |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema, i dubbi come ad esempio quali fossero gli attori principali del programma li ho discussi con il cliente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Concludere lo sviluppo del codice del DB ed eventualmente se riesco già farci alcuni test.  Assicurarmi di aver fatto tutti i passaggi dell’implementazione. |