Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Progetto | PizzaDelivery |
| Data | 17.09.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho iniziato ad implementare il modello base dell’MVC per l’applicazione, ho anche creato la classe che si connette al DataBase la quale funziona.  ../../../../../../../Users/jarinaser/Desktop/Screenshot%202019  Inoltre ho anche iniziato a sviluppare la barra di navigazione ed il footer. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto vari problemi con il toggle della barra di navigazione e con l’allineamento di un gruppo di elementi, entrambi ancora da mettere a posto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono leggermente in anticipo rispetto alla pianificazione ma avendo riscontrato questo problema posso usare le ore per metterlo a posto e trovare una buona soluzione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Mettere a posto gli errori mensionati e aggiornare il diagramma di gantt consuntivo. |