Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Progetto | PizzaDelivery |
| Data | 26.09.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho continuato con lo sviluppo della pagina di ordinazione la quale ho deciso di suddividere in due parti distinte aggiungendo la seconda pagina “confermaOrdine.php” nella quale si inseriranno tutti i propri dati personali e le varie quantità delle pizze selezionate che si vuole ordinare.  Inoltre ho anche modificato la struttura della tabella “articolo” sul DB nella quale ho cambiato la chiave primaria dal nome del prodotto ad un id visto che dava errori quando cercavo di usare pizze che contenevano uno spazio nel nome.  Infine ho iniziato a ripulire un po’ tutto il codice della parte dell’ordinazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Riscontrato il problema della chiave primaria contenente spazi come mensionato sopra, inoltre ho anche avuto un po’ di errori di struttura i quali però ho messo a posto riguardando il codice. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire pagina ordina.  Spostare metodo execQuery da controller a model. |