Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Progetto | PizzaDelivery |
| Data | 27.09.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho finito con lo sviluppo della prima versione della pagina ordina nella quale però devo ancora implementare una piccola funzione nel bottone “Prosegui con l’ordinazione” che non fa andare avanti l’utente se non ha selezionato nessun articolo.  Inoltre ho anche lavorato su confermaOrdine.php dove sono circa a un terzo dello sviluppo.  Infine ho anche adattato e modificato la gestione degli errori che venivano sollevati quando c’era un problema con la connessione del DB oppure l’esecuzione delle query spostando anche completamente il metodo execQuery dal controller al model. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Metodo $.post di ajax (jQuery) non funziona correttamente, devo ancora trovare il motivo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementare funzione del bottone nella pagina ordina.  Continuare con confermaOrdine.php |