Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Progetto | PizzaDelivery |
| Data | 04.10.19 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho risolto il problema dell’import del file CSS mettendo tutta la path assoluta invece di una relative nei vari header dove veniva importato.  Inoltre ho finito lo sviluppo della prima versione delle pagine “Ordinazioni” e “Ordinazione” le quali si occupano di mostrare agli impiegati dell’azienda gli ordini in entrata dei vari client con tutte le rispettive informazioni; Essi verranno poi mandate alla pagina di consegne dove verranno elaborate ed assegnati ad un fattorino.  Infine ho incominciato con lo sviluppo della pagina di controllo dell’amministratore dalla quale si potranno principalmente getire gli utenti e articoli della pizzeria. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare con lo sviluppo della pagina di gestione dell’admin. |